załącznik do umowy nr ……../2015

Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Firma: …………………………………………

ADRES: …………………………………………………

Telefon …………………………………..

udziela na okres 5 lat gwarancji,

(początek gwarancji liczony jest od dnia końcowego odbioru robót),

Na roboty pod nazwą:” Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i stropu piwnic, remont dachu, wymianę okien w częściach wspólnych przy ul. Tunelowej 48 w Barlinku”  zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – BTBS Sp. z o.o.,

Nr ………./2015, z dnia …………….2015r.,

zwanej dalej Umową.

1.    Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zamontowane materiały zawarte w przedmiocie umowy.

1a.  W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w którym były przeprowadzone roboty  budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad wykonawczych.

2.  Wykonawca oświadcza że wykonane roboty oraz użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy.

3.    W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,  wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 1 dzień od daty zawiadomienia.

5.    Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczające eksploatacji przedmiotu umowy,  Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w punkcie 4 i 5 terminu usunięcia wad.

6.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni,  będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót.

7.    Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją  uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać

8.   W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

9.   Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo  wymaga potwierdzenia na piśmie przez  Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).

10.  Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy  itp., co  do których  producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

11. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy  producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres  udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

……………………………

(podpis Wykonawcy)